Cronograma de actividades

Inicio 17 de marzo - Fin 23 de abril total - 35 días

Vista mensual - general

Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Vista semanal – específica

Gráfico

Descripción generada automáticamente

Salidas por Actividad

| **Actividades** | **Salidas** | **Responsable** |
| --- | --- | --- |
| **Roles y Responsabilidades** |  |  |
| Definir roles y responsabilidades | Roles dentro del equipo definidos | Miguel Castillo |
| Definir entregables | Lista de documentos entregables | Diego Alamilla |
| Recabar y analizar |  |  |
| Elaboración de la entrevista | Entrevista Definida | Josue Canul |
| Entrevista a psicóloga | Transcripciones de la entrevista | Diego Alamilla |
| Estructurar los datos recabados | Análisis de los datos | Miguel Castillo |
| Elaboración de personas | Documento de personas, perfiles y escenarios | Jean Carlos |
| Elaboración de perfiles |  |
| Elaboración de escenarios |  |
| Definir el sistema |  |  |
| Estudio de herramientas similares | Lista de herramientas similares y referencias | David Perez |
| Crear documento de solución | Documento de solución | Miguel Castillo |
| Crear documento de requisitos | Documento de especificación de requisitos | Josue Canul |
| Elaboración |  |  |
| **Realizar logotipo** | **Diseño inicial** | Diego Alamilla |
| Estandarizar colores de identidad | David Perez |
| Realizar bocetos formales de GUI | Miguel Castillo |
| inspecciones de trabajo y follow-up | Observaciones sobre el diseño | Jean Carlos |
| Realizar bocetos formales en Figma | Diseño final | Jean Carlos |
| Documentación del diseño de GUI | Documentación sobre el diseño | Josue Canul |
|  |  |  |
| Evaluación |  |  |
| Verificación de los requisitos | Reporte de verificación y validación del producto | David Perez |
| Validar el diseño | Josue Canul |
| Comparar resultados con el diseño inicial | David Perez |